Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ПЛАН-ГРАФИК
выполнения курсового проекта по дисциплине

«Технология Разработки и Защиты Баз Данных»

на тему: БД для АИС контроля оборудования и учета работы лаборантов	
обучающимся	Барышниковым Ильёй Игоревичем	
специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование

форма обучения 	очная

| № п/п | Этапы выполнения работы | Сроки выполнения | Дата фактического выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формулирование целей и задач по выданной теме курсового проекта (уточнение формулировки) | 24.02.2026 | 24.02.2026 |  |
| 2 | Составление плана КП и согласование его с руководителем | 04.03.2026 | 02.03.2026 |  |
| 3 | Обзор аналогов разрабатываемой системы | 24.02.2026 | 02.03.2026 |  |
| 4 | Анализ предметной области, разработка функциональной модели предметной области | 24.02.2026 | 02.03.2026 |  |
| 5 | Формирование требований к системе на основании анализа предметной области | 24.02.2026 | 02.03.2026 |  |
| 6 | Формирование первой части диаграмм приложения А | 24.02.2026 | 02.03.2026 |  |
| 7 | Разработка модели базы данных (КМД, РМД) | 04.03.2026 | 02.03.2026 |  |
| 8 | Создание объектов БД и ввод тестовых данных | 01.04.2026 | 01.04.2026 |  |
| 9 | Оформление приложения Б | 07.04.2026 | 01.04.2026 |  |
| 10 | Проектирование дизайна разрабатываемого приложения E | 07.04.2026 | 01.04.2026 |  |
| 11 | Проектирование и создание админ панели | 07.04.2026 | 12.03.2026 |  |
| 12 | Создание приложения для работы с базой данных, форм поиска информации и отображение результирующего списка, формирование отчетов | 15.04.2026 | 15.04.2026 |  |
| 13 | Описание методов защиты базы данных | 15.04.2026 | 12.04.2026 |  |
| 14 | Разработка справочного руководства и руководства пользователя | 15.04.2026 | 10.04.2026 |  |
| 15 | Разработка кейс-тестов, тестирование приложения | 22.04.2026 | 20.04.2026 |  |
| 16 | Написание заключения | 22.04.2026 | 20.04.2026 |  |
| 17 | Оформление графической части курсового проекта | 27.04.2026 | 23.04.2026 |  |
| 18 | Оформление работы, написание аннотации | 27.04.2026 | 27.04.2026 |  |
| 19 | Сдача работы на проверку | 28.04.2026 | 28.04.2026 |  |
| 20 | Получение отзыва руководителя, ознакомление с отзывом | 29.04.2026 | 01.05.2026 |  |
| 21 | Подготовка доклада, презентации и иллюстрационного материала к защите | 30.04.2026 | 10.05.2026 |  |
| 22 | Защита курсового проекта | 10.05.2026 | 11.05.2026 |  |

Руководитель:

«  »		2026	г.

Должность	Подпись	Ф.И.О.		Дата

Обучающийся:

«  »		2026	г.

Группа	Подпись	Ф.И.О.		Дата